Harmonogramy działań na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2021r., dla Starostwa Powiatowego w Kielcach

Diagnoza

| Diagnozowany obszaru w oparciu o art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności | Stan bieżący | Zadania do realizacji |
| --- | --- | --- |
| Architektoniczny | Budynek ul. Wrzosowa 44 W zakresie ciągów komunikacyjnych zewnętrznych – brak nawigacji do budynku: znaki pionowe oraz informacyjne tyflografiki, płyty (TGSI) budynek pięciokondygnacyjny z dostępnymi toaletami dla on na każdej kondygnacji, pomieszczeniem dla matki i dziecka na poziomie 0, na drzwiach zewnętrznych zainstalowany system dźwiękowego alarmowania dla osoby wymagającej pomocy, drzwi wejściowe szklane otwierane standardowo, stanowią trudności w dostaniu się do budynku osobom na wózkach inwalidzkich oraz niewidomym i niedowidzącym Ciągi komunikacyjne wewnętrzne dostępne trzy windy na każdej kondygnacji udźwiękowione z alfabetem brajlowski na panelu, korytarze szerokie umożliwiające swobodne przemieszczania w tym osób na wózkach inwalidzkich brak kontrastowych barw między podłogą a ścianą a także brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia. brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy Brak oznaczeń wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych w alfabecie brajlowskim Możliwość wstępu do budynku osoby korzystającej z psa asystującego, Filie Wydziału Komunikacji pozamiejscowe Osiem filii Wydziału Komunikacji z czego cztery obiekty dostępne architektonicznie (Łagów, Mniów, Raków, Nowa Słupia) niedostępne (Strawczyn, Bodzentyn, Chmielnik, Bieliny) | Zakup i zainstalowanie znaków poziomych i tyflograficznych na zewnątrz i wewnątrz budynku- zapewni to informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy Przebudowa drzwi wejściowych tak aby rozsuwały się automatycznie wzbudzane na detektor ruchu. Zamontowanie pasów kontrastowych na drzwiach wejściowych i innych szklanych elementach elewacji przed budynkiem Kontrastowe oznaczenie schodów i drzwi w toaletach dla on Zapewnienie oznaczeń w języku brajlowskim na wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, Przygotowanie punktu obsługi dla osób ze szczególnymi potrzebami na poziomie 0, Zapewnienie dostępu do obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usunięcie barier architektonicznych. Wskazane w szczególności zastosowanie: wind, podjazdów, toalety dla on, oraz oznaczeń kontrastowych i tyflograficznych |
| Cyfrowy | Strona Starostwa Powiatowego w Kielcach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczona deklaracja o dostępności. Strona BIP jest zgodna. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach - strona internetowa nie jest dostępna, brak jakichkolwiek mechanizmów ułatwiających odczytanie strony. Brak deklaracji dostępności. Strona BIP nie jest dostępna, zawiera jedynie pewne udogodnienia tj. wersja kontrastowa oraz możliwość zmiany wielkości czcionki. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach -strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona BIP nie jest dostępna Brak deklaracji dostępności na stronie BIP. Strona WWW i BIP zawierają tylko podstawowe mechanizmy ułatwiające odczyt. Strona PCPR spełnia normy w zakresie umieszczanych nowych treści oraz wymogów dotyczących projektowania stron. Deklaracja dostępności umieszczona na stronie. Strona WWW oraz BIP nie zawiera mechanizmów ułatwiających odczyt stron. | Pełne dostosowanie strony internetowej oraz BIP do standardu WCAG 2.1 Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG 2.1 Szkolenie pracowników dotyczące umieszczania treści i materiałów filmowych na stronie. Przygotowanie i umieszczanie treści na stronach internetowych w PJM. Zamieszczenie deklaracji dostępności |
| Informacyjno -komunikacyjny | brak komunikatora z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi, brak informacji na stronie internetowej powiatu o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym pracownicy starostwa posługujący się PJM. Filie Wydziału Komunikacji pozamiejscowe brak dostępności informacyjno – komunikacyjnej we wszystkich filiach | Zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego w tym poprzez: wideotelefony, dostęp online do usługi tłumacza przez strony internetowej dla osób niesłyszących, lub przeszkoleni pracownicy posługujący się PJM, Zakup i zamontowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w szczególności pętli indukcyjnej, systemów FM, komunikacji sms, ewentualnie urządzenie na podczerwień lub system bluetooth lub przygotowanie pokoju cichej obsługi Przygotowanie informacji o zakresie działalności podmiotu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w PJM oraz informacji w tekście łatwym do czytania, Zapewnienie środków wspierających komunikację oraz instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób niesłyszących i słabosłyszących |
| Proceduralny (art.4, art5 art.29-32 ustawy) | Brak procedur ewakuacyjnych osób niepełnosprawnych | Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach oraz ewakuacji (pierwsza pomoc, techniki wynoszenia osoby z niepełnosprawnością. Zakup krzesła ewakuacyjnego. Przygotowanie postępowania skargowego dla wnioskodawców i umieszczenie na stronie internetowej i/lub bip starostwa oraz jednostek organizacyjnych. Przygotowanie w umowach zlecania zadań bądź przetargach dla podmiotów niepublicznych obowiązku stosowania art.6 ustawy. |
| Dostęp alternatywny art. 7 ustawy | Wskazani pracownicy do kontaktu z osobami ze szczególnymi potrzebami, informacja na stronie internetowej podmiotów np.: Starostwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Pracy, zapewnia dostęp alternatywny do strony internetowej poprzez kontakt telefoniczny i emailowy ze wskazanym pracownikiem. | Zapewnienie szkoleń pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu z zakresu zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem pracowników punktu obsługi Zapewnienie innego dostępu alternatywnego w przypadkach, indywidualnych zgłoszonych przez on, Przygotowanie informacji o alternatywnym sposobie dostępu u do strony internetowej zgodnie z art7 ust2. ustawy o dostępności cyfrowej. |

Harmonogram działań 2021 r.

| Zadania do realizacji | Szacunkowy Koszt w zł | Czas realizacji | Podmiot odpowiedzialny za realizację | Osoba monitorująca/ przedstawiciel zespołu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup i zainstalowanie znaków poziomych i tyflograficznych. (tablice na zewnątrz budynku i wewnątrz budynku co najmniej w punkcie obsługi) | 6 800, 00 zł. koszt 1 tablicy | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Przygotowanie stanowiska do obsługi osoby niepełnosprawnej w punkcie obsługi (komputer , oprogramowanie specjalistyczne do obsługi on ) | 25.000 | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Przebudowa drzwi wejściowych tak aby rozsuwały się automatycznie wzbudzane na detektor ruchu. | 60.000 | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Zamontowanie pasów kontrastowych na drzwiach wejściowych, drzwiach łazienek dla on i innych szklanych elementach wewnątrz budynku oraz na elewacji przed budynkiem. | Cena za m 30,00-100,00 zł. | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Oznaczenie drzwi do poszczególnych pomieszczeń w sposób wypukły /tabliczki w alfabecie brajlowskim | Tabliczka 160,00-500,00 zł. | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Zakup i zamontowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób głuchych, słabosłyszących tj. np.: kontakt online z tłumaczem języka migowego, montaż pętli indukcyjnej punkcie obsługi klienta (ewentualnie w innych miejscach np.; komunikacja budownictwo) lub inne rozwiązania np. urządzenie na podczerwień lub system bluetooth lub przygotowanie pokoju cichej obsługi. Zapewnienie tłumacza przewodnika dla osób głucho-niewidomych | 3000 (Pętla indukcyjna) 1500 + 400 zł x12 m-cy 4800 zł rocznie Wideotelefon + abonament miesięcznie) | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Kontrastowe oznaczenie ciągów komunikacyjnych wewnętrznych poprzez antypoślizgowe nakładki lub taśmy kontrastowe na schody min.: pierwszych i ostatnich stopni, | Cena za 70,00-200,00 zł. za m bieżący. | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Przygotowanie w umowach zlecania zadań bądź przetargach dla podmiotów niepublicznych obowiązku stosowania art.6 ustawy | 0 | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Przeszkolenie pracowników w szczególności punktu obsługi w zakresie udzielania pomocy osobom o szczególnych potrzebach oraz ewakuacji (np.: pierwsza pomoc, techniki wynoszenia osoby z niepełnosprawnością itp.) | 400 zł x 3 dni x 20 osób = 24 000 zł | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Zakup krzesła ewakuacyjnego - urządzenia do ewakuacji osoby niesprawnej ruchowo | 11 000 zł | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania; | Nagranie treści: Tłumaczenie 1 strony tekstu: 150 zł. | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Przygotowanie wzoru wniosku dla osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. Udostępnienie go na stronie internetowej starostwa i jednostek podległych | 0,00 | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| Dostosowanie strony internetowej i BIP Starostwa i jednostek organizacyjnych do norm WCAG 2.1 Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronach internetowych i stronach BIP jednostek. | 40.000 zł | Do końca 2021 | Starostwo Powiatowe w Kielcach. | Zespół do spraw dostępności / osoba wskazana w uchwale |
| RAZEM szacunkowo | 177 050,00 zł |  |  |  |

Sporządził koordynator

Anna Florczyk – Bielna